Cahier des charges (DSF) pour la réalisation d’une Application Web

Gestion de membre d’une Association : AssoManager

## 1. Introduction

Ce document définit les spécifications fonctionnelles, techniques et les exigences générales pour le développement d’une application web intitulée “AssoManager” (nom provisoire).
L’objectif est de créer une SPA React connectée à une API Laravel afin de gérer une association avec un périmètre volontairement réduit pour s’entraîner au développement web.

Public cible :

- Administrateurs de l’association (gestion des membres + suivi des cotisations)

- Membres (compte, connexion, consultation de leurs paiements)

## 2. Objectifs du projet

### Objectifs fonctionnels

- Mettre en place un système d’utilisateurs avec rôles (admin, membre).

- Gérer l’authentification (inscription membre, connexion, déconnexion).

- Permettre le paiement et le suivi des cotisations mensuelles.

### Objectifs d’apprentissage (Laravel + React)

- Construire une API REST (Laravel) + une SPA (React).

- Implémenter l’auth (tokens) + gestion des rôles/permissions.

- Concevoir un modèle de données simple (migrations, relations).

- Pratiquer validation, erreurs, pagination, UI propre.

## 3. Portée du projet

### Inclus dans la V1 (2 semaines)

- Authentification : inscription, connexion, déconnexion.

- Gestion utilisateurs : rôles (admin/membre), liste et détails (admin).

- Gestion membres : création/inscription, consultation du profil.

- Cotisations mensuelles : enregistrement d’un paiement, historique, statut “payé / non payé”.

### Exclu de la V1 (pour plus tard)

- Paiement en ligne (Orange Money / carte / Stripe).

- Gestion d’événements, réunions, documents, dons, dépenses.

- Relances automatiques par email/SMS.

- Multi-association / multi-tenant.

- Réinitialisation de mot de passe (optionnel, peut être ajouté si temps).

### Utilisateurs types et droits

- Admin

  - Voir/chercher les membres

  - Gérer l’état d’un membre (actif/inactif)

  - Enregistrer les paiements de cotisations

  - Consulter l’historique global des paiements

- Membre

  - S’inscrire, se connecter, se déconnecter

  - Voir son profil

  - Voir ses paiements et son statut de cotisation

## 4. Exigences fonctionnelles

### 4.1 Authentification

Inscription (membre)

- Un visiteur peut créer un compte membre.

- Champs minimum : nom, prénom, email (unique), mot de passe.

- Validation : format email, mot de passe (min 8), champs obligatoires.

Connexion

- Un utilisateur peut se connecter avec email + mot de passe.

- Retour : token d’accès + informations utilisateur (id, nom, rôle).

Déconnexion

- Un utilisateur connecté peut se déconnecter.

- Invalidation du token (ou suppression côté client selon stratégie retenue).

### 4.2 Gestion des utilisateurs (admin)

Lister les utilisateurs / membres

- L’admin peut consulter la liste paginée des membres.

- Recherche : nom, prénom, email (au minimum).

Consulter un membre

- Détails : infos du profil + historique de paiements.

- Statut : actif / inactif.

Activer / Désactiver un membre

- Un membre inactif ne peut pas se connecter (ou accès limité : à décider).

- L’admin peut modifier ce statut.

### 4.3 Gestion des cotisations mensuelles

Règle métier

- Une cotisation correspond à un mois pour un membre.

- Un membre ne peut pas avoir 2 paiements “validés” pour le même mois/année.

Enregistrer un paiement (admin)

- L’admin peut ajouter un paiement pour un membre :

  - Mois (1–12), année

  - Montant

  - Date de paiement

  - Mode de paiement (cash / virement / autre)

  - Référence (optionnel)

- L’application calcule le statut : “payé” pour le mois concerné.

Consulter l’historique

- Admin : historique global (filtres par mois/année/membre).

- Membre : historique personnel.

État de cotisation

- Pour un mois donné, afficher : payé / non payé.

- Sur le tableau de bord membre : afficher le mois en cours.

## 5. Modèle de données / Structure des données

### Entités principales

User

- id

- first_name

- last_name

- email (unique)

- password (hash)

- role (enum: ADMIN, MEMBER) ou role_id

- status (ACTIVE, INACTIVE)

- created_at, updated_at

ContributionPayment (Paiement de cotisation)

- id

- user_id (FK -> User)

- year (ex: 2026)

- month (1–12)

- amount

- payment_date

- payment_method (CASH, TRANSFER, OTHER)

- reference (nullable)

- created_at, updated_at

### Relations

- User (1) —— (N) ContributionPayment

- Contrainte d’unicité : (user_id, year, month) unique

## 6. Exigences non fonctionnelles

### Performance

- Liste des membres paginée (ex: 10/20 par page).

- Endpoints optimisés (index + filtres) et réponses JSON propres.

### Sécurité

- Mots de passe hashés (Laravel).

- Auth par token ( Laravel Sanctum).

- Autorisations : routes admin protégées (middleware + role check).

- Validation serveur sur toutes les entrées.

- Protection contre injections SQL (Eloquent), XSS (escape côté React).

### UI/UX

- Interface simple, claire, responsive.

- Feedback systématique : loaders, messages succès/erreur.

### Compatibilité

- Chrome/Firefox/Safari/Edge.

- Responsive mobile (minimum).

### Éco-responsabilité

- Pagination (éviter charges inutiles)

- Requêtes limitées (éviter refresh en boucle)

- Optimisation des bundles front (Vite, lazy loading si utile)

## 7. Architecture technique

### Architecture globale

- SPA React (Vite) + API REST Laravel

- Données échangées en JSON

### Front-end (React)

- React + React Router

- Gestion état : Context API ou Redux Toolkit (au choix)

- Client HTTP : Axios

- UI : Tailwind CSS (ou autre)

### Back-end (Laravel)

- Laravel (API)

- DB : MySQL

- Auth : Laravel Sanctum (tokens)

- Structure API : routes / controllers / services (simple)

### Communication

- React appelle l’API via Axios

- Token stocké côté client (localStorage ou cookie httpOnly selon choix)

  - V1 simple : localStorage + header Authorization

## 8. Interface utilisateur (écrans)

### Visiteur

- Page Connexion

- Page Inscription

### Membre

- Dashboard membre (statut cotisation du mois)

- Profil

- Mes cotisations (liste + filtre année)

### Admin

- Dashboard admin (stats simples : total membres, payés ce mois)

- Liste membres (recherche + pagination)

- Détail membre (infos + paiements)

- Enregistrer un paiement (formulaire)

## 9. Flux de navigation (scénarios)

Scénario A – Inscription membre

- Visiteur → “Inscription”

- Remplit formulaire → Valider

- API crée l’utilisateur (role=MEMBER, status=ACTIVE)

- Redirection vers “Connexion” ou connexion auto

Scénario B – Connexion

- Page Connexion → email/mdp

- API renvoie token + user

- Redirection :

  - ADMIN → Dashboard admin

  - MEMBER → Dashboard membre

Scénario C – Enregistrer une cotisation (admin)

- Admin → Liste membres → choisir un membre

- “Ajouter paiement” → saisir mois/année/montant/mode/date

- API vérifie unicité (user+month+year)

- Paiement enregistré → retour succès → historique mis à jour

Scénario D – Consultation membre

- Membre → “Mes cotisations”

- Filtre année

- Affichage payé/non payé

## 10. Échéancier et plan de travail (1 semaine)

### Jour 1 – Cadrage + Setup projet

- Création des projets :

  - Backend : Laravel (API only)

  - Frontend : React + Vite

- Configuration environnement :

  - Base de données (MySQL/PostgreSQL/SQLite)

  - Variables .env

  - CORS (API ↔ Front)

- Initialisation Git + structure dossiers

- Installation dépendances :

  - Laravel Sanctum

  - Axios (Front)

  - React Router

### Jour 2 – Modèle de données + Auth API

- Migrations + modèles :

  - users (role, status)

  - contribution_payments (month, year, amount, method, date, unique)

- Seed / création d’un compte Admin par défaut

- Auth API :

  - Register (membre)

  - Login

  - Logout

- Validation back-end (Form Requests)

### Jour 3 – API Admin (membres) + Sécurité

- Middleware auth + contrôle du rôle ADMIN

- Endpoints Admin :

  - Liste membres (pagination + recherche)

  - Détails membre + paiements

  - Activer / désactiver membre

- Gestion des erreurs (401/403/422) standardisées en JSON

### Jour 4 – API Cotisations + Règles métier

- Endpoints Paiements :

  - Ajouter paiement (admin)

  - Historique global (admin, filtres mois/année/membre)

  - Historique personnel (membre)

- Règles :

  - Unicité (user_id, month, year)

  - Contrôles montant, date, mode de paiement

### Jour 5 – Front : Auth + Layout

- Pages :

  - Inscription

  - Connexion

- Gestion token + session (localStorage)

- Protected routes :

  - Routes admin

  - Routes membre

- Layout de base + navigation + déconnexion

### Jour 6 – Front : Admin + Membre

- Admin :

  - Dashboard simple (stats)

  - Liste membres (recherche + pagination)

  - Détail membre + ajout paiement

- Membre :

  - Dashboard (statut cotisation mois en cours)

  - Mes cotisations (historique + filtre année)

### Jour 7 – Tests, corrections et finalisation

- Tests manuels complets (scénarios)

- Ajustements UI/UX (messages, loaders, validations)

- Sécurisation finale (accès, erreurs, champs sensibles)

- README :

  - Installation

  - Lancement API + Front

  - Compte admin (identifiants par défaut / création)

- (Optionnel) mini démo + captures d’écran

## 11. Plan de validation et tests

### Tests manuels (obligatoires)

- Inscription/connexion/déconnexion OK

- Accès interdit aux routes admin pour un membre

- Ajout paiement : refuse doublon (même mois/année)

- Pagination liste membres OK

- Statut payé/non payé affiché correctement

### Tests automatisés (recommandés)

- Laravel Feature tests :

  - auth (register/login)

  - policy/middleware admin

  - création paiement + contrainte unique

- React :

  - tests simples composants (optionnel) ou tests E2E (optionnel)

## 12. Déploiement et exécution

### Exécution locale

Prérequis :

- PHP + Composer

- Node.js + npm

- Base de données (MySQL)

Lancement :

- API : php artisan serve

- Front : npm run dev

## 13. Références

- Documentation Laravel (Sanctum, Eloquent, Validation)

- Documentation React, React Router, Axios